CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
IMPLEMENTACIÓN MUNBOT FASE I (MODALIDAD 3FREE)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

En Quinta de Tilcoco, a ___ de __________ de 2026

Entre, por una parte,

Publilab Consulting Limitada

RUT 78.096.332-8, con domicilio en Ricardo Pizarro 143, comuna de Quinta de Tilcoco, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, representada para estos efectos por don Emilio Andrés Ibarra Parraguez, cédula nacional de identidad N° 13.064.173-3 (en adelante, el “Proveedor” o “Publilab”);

y, por la otra,

Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco

RUT 69.081.700-4, con domicilio en Manuel Flores N° 50, comuna de Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, representada legalmente por su alcalde, don Sebastián Alonso Rodríguez Fuenzalida, cédula nacional de identidad N° ______________________ (en adelante, el “Municipio” o el “Cliente”);

conjuntamente las “Partes” e individualmente una “Parte”, se acuerda el siguiente contrato de prestación de servicios (el “Contrato”):

# Antecedentes y Considerandos

Que el Municipio requiere implementar un canal de atención digital y automatización de trámites, en línea con la modernización y digitalización de sus procesos.

Que el Proveedor ha desarrollado la solución “MunBoT”, asistente virtual orientado a atención ciudadana y automatización de procesos municipales.

Que las Partes acuerdan ejecutar una fase piloto denominada “3Free”, por un plazo de tres (3) meses, para evaluar la utilidad y desempeño de MunBoT en procesos seleccionados del Municipio.

Que este Contrato se ejecutará conforme a la normativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado y a la contratación pública, cuando corresponda, y a la legislación chilena vigente.

# Cláusulas

## 1. Objeto

El Proveedor se obliga a implementar, configurar, poner en marcha y acompañar la operación de “MunBoT Fase I” (la “Solución”) en la Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco, bajo la modalidad piloto “3Free”, aplicada a:

- el Departamento de Tránsito y

- el proceso de Renovación de Patentes Comerciales; incluyendo soporte y reportabilidad durante el período piloto, conforme al Alcance Técnico del Anexo 1.

## 2. Definiciones

“App” o “Aplicación”: funcionalidad específica de MunBoT descrita en el Anexo 1.

“Intent”: intención o categoría de consulta del usuario que guía el flujo de conversación del chatbot.

“Fase-I”: fecha de puesta en producción de la Solución en los canales acordados.

“Datos Personales”: los definidos en la Ley N° 19.628.

“Fase Piloto 3Free”: período inicial de tres (3) meses contado desde el Acta de Inicio indicada en la cláusula 6.

## 3. Alcance del Servicio

3.1. El servicio comprende, como mínimo, las siguientes Apps en el Departamento de Tránsito:

FAQ (preguntas frecuentes) sobre trámites y requisitos.

Preguntas interpretativas (consultas abiertas) con generación de respuesta asistida por modelo de lenguaje, con citación y/o referencia a fuentes provistas por el Municipio cuando corresponda.

Sistema de agendamiento de horas (turnos), con confirmaciones y cancelaciones.

Sistema de reclamos (registro, categorización inicial y derivación a canal interno definido por el Municipio).

3.2. Para el proceso de Renovación de Patentes Comerciales, el servicio incluirá:

- FAQ,

- guía conversacional paso a paso del proceso,

- Preguntas interpretativas (consultas abiertas)

- reportes de consultas y puntos de fricción, conforme Anexo 1.

3.3. “App” adicional (condicionada) – “Mi Vecino” (software de tercero).

Para efectos del presente contrato, la “App Mi Vecino” corresponde a un software desarrollado y/o provisto por un tercero distinto del Proveedor (en adelante, el “Titular”). Durante la Fase Piloto, el Proveedor solo podrá evaluar y eventualmente ejecutar correcciones sobre dicha App, única y exclusivamente si se verifican copulativamente las siguientes condiciones habilitantes:

- Autorización y acceso legítimo: El Municipio deberá entregar al Proveedor, antes de iniciar cualquier trabajo,

  - autorización escrita del Titular (o documento que acredite que el Municipio es titular/licenciatario con facultades suficientes), y

- acceso legítimo a los recursos necesarios para efectuar correcciones (por ejemplo: repositorio, código fuente, credenciales, documentación técnica y ambiente de pruebas), en términos que no exijan ingeniería inversa, descompilación o elusión de controles. La modificación de software sin autorización del titular puede vulnerar derechos de autor sobre programas computacionales.

- Datos y autorizaciones: Toda información y datos necesarios para operar o corregir la App deberán ser

  - públicos, o

  - provistos por el Municipio con las autorizaciones y bases de licitud que correspondan. Si la corrección implica tratamiento de datos personales, el Proveedor actuará como encargado en los términos del contrato y de la normativa aplicable, y el Municipio declara ser responsable de contar con habilitación para dicho tratamiento.

- Prohibición de elusión de medidas tecnológicas: La App no podrá ser intervenida cuando exista cifrado, encriptación, bloqueo, credenciales no disponibles u otras medidas tecnológicas que impidan el acceso legítimo o cuyo levantamiento suponga eludir medidas tecnológicas de protección, salvo que el Titular entregue por escrito las llaves, accesos o procedimientos de habilitación correspondientes.

- No afectación de derechos de terceros: La corrección no podrá implicar vulneración de derechos de propiedad intelectual, ni acceso/uso de secretos industriales o comerciales de terceros. El Municipio declara que la información que entregue y las instrucciones que imparta no vulneran derechos de terceros y se obliga a mantener indemne al Proveedor ante reclamaciones derivadas de incumplimientos imputables al Municipio.

Alcance limitado de la corrección. En caso de cumplirse las condiciones habilitantes anteriores, el Proveedor podrá ejecutar solo correcciones correctivas o adaptativas menores (por ejemplo: ajustes de flujos, correcciones de errores, parametrizaciones, mejoras de compatibilidad o de contenidos), siempre sin reconstruir el producto ni replicarlo.

Exclusiones expresas. Queda expresamente excluido del presente contrato:

  - el desarrollo total o parcial de una nueva aplicación que cumpla la misma finalidad de “Mi Vecino”,

  - la reingeniería del software,

  - integraciones complejas con sistemas internos sin APIs/credenciales autorizadas,

  - cualquier trabajo que requiera ingeniería inversa, descompilación o elusión de medidas tecnológicas, y

  - la obtención de licencias o autorizaciones del Titular, las que serán de cargo y responsabilidad del Municipio.

Procedimiento de factibilidad. Recibidos íntegramente los antecedentes y accesos indicados en las letras a) y b), el Proveedor contará con un plazo de 10 días hábiles para emitir un Informe de Factibilidad (alcance, riesgos, requisitos y plan de trabajo).

- Si el Informe de Factibilidad es favorable, el Proveedor ejecutará la corrección dentro del cronograma acordado por las Partes.

- Si el Informe de Factibilidad es desfavorable, o si existe duda razonable por falta de antecedentes suficientes que acrediten cualquiera de las condiciones habilitantes, la App no se implementará ni intervendrá durante la Fase Piloto, sin responsabilidad para el Proveedor.

Contratación separada. Si el Municipio requiere una solución nueva que cumpla la misma función que “Mi Vecino”, o un rediseño mayor, ello deberá ser objeto de un contrato independiente, con alcance, plazos y precio específicos.

3.4. Acompañamiento para financiamiento.

Durante la Fase Piloto, el Proveedor prestará orientación técnico-administrativa para identificar y preparar postulaciones a fuentes de financiamiento, incluyendo fondos del Gobierno Regional, destinadas a financiar la extensión de la Solución. Este servicio no implica garantía de adjudicación de recursos.

## 4. Exclusiones y Supuestos

No se incluyen licencias de software de terceros, infraestructura (servidores, hosting, almacenamiento), ni costos de mensajería (p.ej., WhatsApp Cloud API), salvo que se pacte expresamente en el Anexo 3.

No se incluye integración con bases de datos municipales ni interoperabilidad con sistemas legacy, salvo acuerdo escrito posterior.

MunBoT entrega orientación y automatización; la decisión administrativa final y la responsabilidad por actos administrativos corresponden exclusivamente al Municipio.

Los tiempos y resultados dependen de la disponibilidad oportuna de información, contrapartes y accesos provistos por el Municipio.

## 5. Obligaciones del Proveedor

Ejecutar el levantamiento inicial de requerimientos e Intents, junto con la contraparte municipal.

Configurar y parametrizar los flujos conversacionales y Apps del Anexo 1.

Implementar, probar y realizar el Fase-I en los canales acordados.

Entregar capacitación básica a los funcionarios designados por el Municipio.

Prestar soporte correctivo durante la Fase Piloto, según niveles de servicio del Anexo 2.

Entregar reportes mensuales de uso y desempeño, y un informe final de evaluación al término de la Fase Piloto.

## 6. Obligaciones del Municipio

Designar una contraparte técnica y una contraparte funcional, y disponer de uno o dos (1–2) funcionarios para el levantamiento y procesamiento de Intents, revisión de contenidos y pruebas.

Proveer un espacio físico temporal (puesto de trabajo) para el equipo del Proveedor durante actividades presenciales que se acuerden.

Entregar información vigente (requisitos, formularios, ordenanzas, decretos, links, horarios, contactos) y validar contenidos en plazos razonables.

Gestionar los accesos necesarios a canales y plataformas (p.ej., cuentas de WhatsApp Business, dominios, hosting), y asumir costos de terceros conforme Anexo 3.

Definir el circuito interno de derivación y respuesta de reclamos, y cumplir sus plazos internos de tramitación.

6.1. Acta de Inicio.

La Fase Piloto se iniciará con la firma de un Acta de Inicio (Anexo 2) que dejará constancia de: fecha de inicio, canales habilitados, contrapartes, accesos entregados y calendario de trabajo. Desde dicha fecha se contará el plazo de tres (3) meses.

## 7. Plazo, Renovación y Evaluación

7.1. Plazo.

El presente Contrato tendrá una duración de tres (3) meses, contados desde el Acta de Inicio.

7.2. Evaluación.

Al término de la Fase Piloto, las Partes evaluarán los resultados según los indicadores y evidencias del Anexo 2. De existir evaluación positiva para ambas Partes, podrán:

- Acordar la extensión de un mes adicional - después del término de la fase piloto “3Free” – de acuerdo a factibilidades de financiamiento interno por parte del Proveedor,

- suscribir un nuevo contrato, o

- prorrogar este Contrato mediante un anexo de extensión, estableciendo el precio y condiciones de la fase de operación.

7.3. Condición administrativa.

En caso de que, para la extensión o cualquier pago, resulte aplicable a la normativa de contratación pública, la obligación de pago y/o prórroga quedará sujeta a la dictación del acto administrativo de aprobación correspondiente y, cuando proceda, a la emisión de la orden de compra u otro instrumento exigido.

## 8. Precio, Facturación y Forma de Pago

8.1. Precio Fase Piloto 3Free.

Por la prestación de los servicios descritos en este Contrato durante la Fase Piloto, las Partes acuerdan una tarifa de servicios de CLP $0 (cero pesos) netos, sin perjuicio de los costos directos de terceros que serán de cargo del Municipio conforme Anexo 3 (p.ej., mensajería, hosting, dominios).

8.2. Extensión (fase de operación).

En caso de extensión posterior a la Fase Piloto, el precio mensual, alcance y condiciones de facturación se establecerán por escrito en un Anexo de Extensión o en un nuevo contrato.

8.3. Pagos.

Todo monto que deba pagarse al Proveedor (en particular, en la fase de operación) deberá pagarse a más tardar el día 5 de cada mes, contra recepción conforme de la factura electrónica correspondiente y según los procedimientos internos del Municipio.

8.4. Documentos tributarios.

El Proveedor emitirá factura electrónica conforme a la normativa tributaria aplicable.

## 9. Propiedad Intelectual y Licencias

9.1. La Solución MunBoT, sus componentes, código fuente, modelos, plantillas, flujos y documentación técnica desarrollados previamente por el Proveedor constituyen propiedad intelectual del Proveedor.

El Municipio recibe una licencia de uso no exclusiva, no transferible y limitada al ámbito municipal, únicamente durante la vigencia del Contrato y sus extensiones, en los términos del Anexo 1.

9.2. Contenidos municipales.

Los contenidos, textos normativos, formularios, logos, bases documentales y cualquier material provisto por el Municipio siguen siendo de propiedad del Municipio o de sus titulares, y el Municipio declara contar con las autorizaciones necesarias.

9.3. Desarrollos por encargo.

Si en la fase de operación se acuerdan desarrollos específicos por encargo, las Partes definirán expresamente la titularidad y/o cesión de derechos en el instrumento que los regule.

## 10. Protección de Datos, Confidencialidad y Seguridad

10.1. Las Partes se obligan a cumplir la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y demás normativa aplicable al tratamiento de datos personales. Para los efectos del tratamiento de datos que pueda realizar el Proveedor por cuenta del Municipio, se suscribe el Acuerdo de Tratamiento de Datos Personales del Anexo 4, que se entiende parte integrante del Contrato.

10.2. Confidencialidad.

Cada Parte mantendrá reserva de la información confidencial de la otra Parte a la que tenga acceso con ocasión del Contrato, obligándose a no divulgarla a terceros salvo autorización escrita o exigencia legal.

10.3. Seguridad.

El Proveedor implementará medidas razonables de seguridad de la información, incluyendo control de accesos, registro de eventos y resguardo de credenciales. El Municipio se obliga a custodiar sus accesos y credenciales, y a notificar oportunamente incidentes.

## 11. Niveles de Servicio y Soporte

Los niveles de servicio (SLA), horarios de atención, tiempos de respuesta y canales de soporte se detallan en el Anexo 2. Se deja constancia que los tiempos pueden verse afectados por indisponibilidad de servicios de terceros (p.ej., Meta/WhatsApp, proveedores de hosting).

## 12. Garantía

Durante la Fase Piloto, el Proveedor efectuará correcciones de errores atribuibles a la configuración y despliegue de la Solución. En una fase de operación, las condiciones de garantía se establecerán en el instrumento correspondiente.

## 13. Responsabilidad y Limitación

Salvo dolo o culpa grave, la responsabilidad total del Proveedor por daños directos derivados del Contrato se limitará a los montos efectivamente pagados por el Municipio al Proveedor en los tres (3) meses anteriores al hecho que origine la responsabilidad. En ningún caso el Proveedor responderá por lucro cesante, pérdida de datos imputable al Municipio o a terceros, ni por indisponibilidad de plataformas de terceros.

## 14. Término Anticipado

14.1. Cualquiera de las Partes podrá poner término anticipado al Contrato por incumplimiento grave de la otra Parte, previa notificación escrita, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar.

14.2. Término por conveniencia. El Municipio podrá poner término por conveniencia mediante aviso escrito con al menos quince (15) días hábiles de anticipación. En tal caso, se deberán pagar los costos directos comprometidos y no reversibles, si los hubiere, debidamente acreditados.

## 15. Cesión y Subcontratación

El Proveedor podrá subcontratar parcialmente actividades no esenciales, manteniendo plena responsabilidad frente al Municipio. Ninguna Parte podrá ceder el Contrato sin autorización escrita de la otra, salvo a entidades sucesoras por reorganización societaria.

## 16. Cumplimiento, Integridad y Normativa Pública

Las Partes declaran que actuarán con probidad e integridad. Cuando resulte aplicable, la ejecución del Contrato deberá ajustarse a la normativa de compras públicas y a los procedimientos internos del Municipio, incluyendo la aprobación por acto administrativo y demás exigencias legales.

16.1. Declaración de inhabilidades. El Proveedor declara no encontrarse afecto a inhabilidades o prohibiciones para contratar con órganos de la Administración del Estado, en los términos del artículo 4 de la Ley N° 19.886, y se obliga a informar oportunamente cualquier situación sobreviniente.

16.2. Prelación normativa. En caso de extensión remunerada y contratación por Mercado Público u otro mecanismo, las bases administrativas/técnicas, la orden de compra y el acto administrativo de aprobación prevalecerán en lo pertinente, sin perjuicio de este Contrato y sus anexos.

## 17. Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Ninguna Parte será responsable por incumplimientos debidos a casos fortuitos o fuerza mayor, en los términos del Código Civil, siempre que se notifique oportunamente y se adopten medidas razonables de mitigación.

## 18. Ley Aplicable, Domicilio y Competencia

El Contrato se rige por las leyes de la República de Chile. Para todos los efectos legales, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de Rancagua y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

## 19. Firma electrónica y copias

Las Partes podrán suscribir este Contrato y sus anexos mediante firma manuscrita o firma electrónica, incluida firma electrónica avanzada, conforme a la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos y firma electrónica. Las copias digitalizadas o electrónicas serán válidas para todos los efectos legales.

## Firmas

| Por | Publilab Consulting Limitada |  | Por | I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Emilio Ibarra Parraguez |  | Nombre: | Sebastián Rodríguez Fuenzalida |
| RUT: | 13.064.173-3 |  | RUT: |  |
| Cargo: | Representante Legal |  | Cargo: | Alcalde |

# Anexo 1 – Alcance Técnico y Entregables

1. Canales (a definir en Acta de Inicio):

Web (widget o sitio) / Intranet municipal (opcional).

WhatsApp (vía WhatsApp Business Platform/Cloud API o proveedor autorizado).

2. Apps – Departamento de Tránsito:

App 1: FAQ Tránsito – catálogo inicial de preguntas frecuentes; actualización mensual durante piloto.

App 2: Preguntas interpretativas – respuestas asistidas por modelo de lenguaje; se restringe a información provista/validada por el Municipio; incluye disclaimer visible al usuario final.

App 3: Agenda – solicitud de hora, confirmación/cancelación; exportación o sincronización manual según procedimiento municipal.

App 4: Reclamos – captura de reclamo, categorización inicial, generación de ticket y derivación al canal interno.

3. Proceso de Renovación de Patentes Comerciales:

Flujo guiado paso a paso con requisitos y documentos.

Derivación a rentas/patentes y entrega de links oficiales.

Reporte de preguntas recurrentes y puntos de fricción.

4. Entregables mínimos del piloto:

Documento de Intents y respuestas base (FAQ) por proceso.

Flujos conversacionales configurados.

Bitácora de pruebas y correcciones.

Fase-I en canales acordados.

Reportes mensuales y reporte final.

# Anexo 2 – Cronograma, Acta de Inicio, SLA e Indicadores

A. Cronograma referencial (ajustable en Acta de Inicio):

| Fase | Duración | Entregables | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off y descubrimiento | Semana 1–2 | Levantamiento, Intents iniciales, Acta de Inicio | Publilab / Municipio |
| Configuración y diseño conversacional | Semana 2–4 | Flujos, FAQ base, prototipo conversacional | Publilab |
| Construcción y pruebas | Semana 4–8 | Apps operativas en entorno de prueba, pruebas UAT | Publilab / Municipio |
| Fase-I y estabilización | Semana 8–12 | Producción + soporte, reportes mensuales, reporte final | Publilab |

B. Niveles de servicio (SLA) – Fase Piloto:

Horario de soporte: lunes a viernes, 09:00–18:00 (Chile continental), excluye feriados.

Incidente crítico (servicio caído): primera respuesta ≤ 4 horas hábiles; mitigación objetivo ≤ 2 días hábiles.

Incidente medio (función degradada): primera respuesta ≤ 1 día hábil; corrección objetivo ≤ 5 días hábiles.

Solicitud menor / mejora: se incorpora al backlog y se prioriza en reuniones de seguimiento.

C. Indicadores de evaluación (referenciales):

Volumen de interacciones: número de conversaciones y consultas resueltas.

Tasa de resolución sin derivación: % de consultas resueltas con información/guía sin intervención humana.

Tiempo de respuesta percibido: mediana de tiempo de respuesta del canal.

Agenda: número de horas solicitadas/confirmadas/canceladas.

Reclamos: número de reclamos ingresados y categorización; tiempos de derivación internos (responsabilidad municipal).

Satisfacción del usuario (si se habilita encuesta): CSAT/NPS simple.

# Anexo 3 – Condiciones Económicas y Costos de Terceros

1. Fase Piloto: tarifa de servicios CLP $0 netos.

2. Costos de terceros a cargo del Municipio (estimativos; se definen en Acta de Inicio):

| Ítem | Responsable de pago | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Business Platform / Cloud API | Municipio | Cobros por conversación/mensajes que superen las 1000 interacciones mensuales según proveedor. |
| Hosting / servidor / base de datos | Municipio | Puede ser nube pública o infraestructura municipal y su cobro según corresponda. |
| Dominio, certificados SSL, DNS | Municipio | Si aplica. |

3. Extensión (fase de operación):

Se establecerá una tarifa mensual y condiciones de soporte/operación mediante Anexo de Extensión o nuevo contrato. La fecha de pago será el día 5 de cada mes, conforme cláusula 8.3.

# Anexo 4 – Acuerdo de Tratamiento de Datos Personales (DPA)

- Roles: El Municipio actuará como responsable del banco de datos y Publilab como encargado/mandatario que trata datos por cuenta del Municipio.

- Instrucciones: Publilab tratará datos personales únicamente conforme instrucciones documentadas del Municipio y para ejecutar el Contrato.

- Medidas de seguridad: control de accesos, cifrado en tránsito cuando sea posible, registro de eventos, respaldo y segregación lógica de ambientes.

- Subencargados: Publilab podrá utilizar proveedores de infraestructura y mensajería (p.ej., Meta/WhatsApp, hosting), informando al Municipio. El Municipio autoriza el tratamiento necesario por dichos terceros para operar los canales.

- Incidentes: Publilab notificará al Municipio sin dilación indebida frente a incidentes de seguridad que afecten datos personales.

- Retención y eliminación: al término del Contrato, Publilab devolverá o eliminará los datos personales tratados por cuenta del Municipio, salvo obligación legal de conservación.

- Confidencialidad: el personal del Proveedor con acceso a datos estará sujeto a deber de confidencialidad.

- Derechos de titulares: el Municipio será responsable de atender solicitudes de acceso, rectificación, cancelación o bloqueo, con el apoyo razonable del Proveedor.

- Auditoría: el Municipio podrá requerir evidencia razonable del cumplimiento de este Anexo, resguardando secretos comerciales del Proveedor.